Задание 4

Ключевые бизнес-цели

Краткое описание бизнеса:

Торговая сеть включает большое количество магазинов, различающихся по площади, товарному запасу, количеству сотрудников, трафику и выручке. Руководству сети необходимо понимать, какие магазины работают эффективно, какие отстают и за счёт каких факторов это происходит.

На данный момент оценка эффективности выполняется с использованием классических BI-инструментов и отдельных KPI, что не позволяет комплексно анализировать взаимосвязь ресурсов и результатов работы магазинов.

Ключевые бизнес-цели:

1. Повышение эффективности магазинов:

- Описание:

Выявление неэффективных магазинов и формирование рекомендаций по повышению эффективности.

- Метрика:

% магазинов, улучшивших показатели после внедрения рекомендаций.

- Почему важно для бизнеса:

Позволяет увеличить прибыльность сети без открытия новых магазинов.

- Какие управленческие решения принимаются:

— перераспределение ресурсов

— оптимизация товарного запаса

— изменение маркетингового бюджета

— корректировка ФОТ.

2. Снижение затрат на аналитику:

- Описание:

Автоматизация DEA-анализа и сокращение ручной аналитической работы.

- Метрика:

Снижение времени подготовки аналитических отчетов.

- Почему важно для бизнеса:

Снижает операционные расходы и ускоряет принятие решений.

- Какие управленческие решения принимаются:

— сокращение ручных операций

— автоматизация аналитических процессов

— оптимизация аналитической команды.

3. Повышение качества управленческих решений:

- Описание:

Использование объективной DEA-модели для сравнения магазинов сети.

- Метрика:

Точность DEA-модели относительно экспертной оценки.

- Почему важно для бизнеса:

Позволяет принимать решения на основе данных, а не субъективной оценки.

- Какие управленческие решения принимаются:

— выбор эталонных магазинов

— корректировка стратегии развития

— оптимизация регионального управления.

IT-инициатива

Описание решения:

Предлагается внедрение аналитической платформы бенчмаркинга эффективности магазинов на основе DEA-анализа.

Платформа позволяет:

— автоматически рассчитывать DEA-score магазинов;

— сравнивать магазины сети по эффективности;

— визуализировать эффективность на тепловую карту эффективности магазинов (heatmap);

— выявлять лучшие практики;

— формировать рекомендации по улучшению.

Какие процессы изменяются:

После внедрения платформы изменяются:

— процесс аналитики эффективности магазинов;

— процесс формирования управленческих отчетов;

— процесс принятия решений по развитию магазинов;

— процесс мониторинга KPI сети.

Какие роли участвуют:

- аналитики

- региональные менеджеры

- ИТ-специалисты

- руководители сети

- менеджер SLA.

Влияние на бизнес-метрики:

Платформа влияет на:

— рост эффективности магазинов;

— снижение операционных затрат;

— сокращение времени анализа;

— повышение точности управленческих решений.

Гипотезы

- Гипотеза 1: если внедрить DEA-платформу для анализа эффективности магазинов, то сеть сможет быстрее выявлять неэффективные магазины, потому что система автоматически сравнивает использование ресурсов и результаты работы магазинов.

- Гипотеза 2: если автоматизировать DEA-аналитику и heatmap визуализацию, то сократится время подготовки аналитических отчетов, потому что расчёты и визуализация будут выполняться автоматически.

TCO (Total Cost of Ownership)

Единовременные затраты:

| Статья | Описание | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Разработка платформы | Backend, frontend, DEA-модуль | 2 500 000 ₽ |
| Интеграция с источниками данных | ERP, POS, BI | 700 000 ₽ |
| Настройка инфраструктуры | Серверы, БД, мониторинг | 500 000 ₽ |
| Визуализация и heatmap | Dashboard и карта сети | 400 000 ₽ |
| Тестирование и внедрение | QA и запуск платформы | 300 000 ₽ |
| Обучение пользователей | Аналитики и менеджеры | 200 000 ₽ |
| Итого |  | 4 600 000 ₽ |

Операционные затраты (ежегодные):

| Статья | Описание | Стоимость в год |
| --- | --- | --- |
| Поддержка платформы | Исправления и сопровождение | 900 000 ₽ |
| Инфраструктура | Серверы и облачные ресурсы | 600 000 ₽ |
| Команда поддержки | Аналитик + DevOps | 1 200 000 ₽ |
| Лицензии и BI | PostgreSQL, BI-инструменты | 400 000 ₽ |
| Мониторинг и SLA | Поддержка мониторинга | 300 000 ₽ |
| Итого |  | 3 400 000 ₽ |

TCO на 3 года:

| Год | Затраты |
| --- | --- |
| 1 год (внедрение + эксплуатация) | 8 000 000 ₽ |
| 2 год | 3 400 000 ₽ |
| 3 год | 3 400 000 ₽ |
| Итого | 14 800 000 ₽ |

Выгоды

Прямые выгоды:

1. Рост эффективности магазинов:

- Описание:

DEA-платформа позволяет выявлять неэффективные магазины и формировать рекомендации по оптимизации использования ресурсов (ФОТ, маркетинг, товарные запасы, площадь).

- Методика оценки:

Предполагается рост маржинальности сети на 2% за счёт внедрения рекомендаций платформы.

- Связь с бизнес-метриками:

- Рост маржи

- Рост DEA-score магазинов

- Увеличение ROI магазинов.

- Как выгода превращается в деньги:

Повышение эффективности магазинов приводит к росту прибыли сети без необходимости открытия новых торговых точек.

- Оценка эффекта:

+7 000 000 ₽ в год.

2. Снижение затрат на аналитику:

- Описание:

Автоматизация DEA-анализа снижает объём ручной аналитической работы и сокращает время подготовки отчетности.

- Методика оценки:

Снижение трудозатрат аналитиков на 30%.

- Связь с бизнес-метриками:

- Снижение OPEX

- Сокращение времени подготовки отчетов

- Уменьшение количества ручных операций.

- Как выгода превращается в деньги:

Снижается нагрузка на аналитическую команду и уменьшаются операционные расходы на сопровождение аналитики.

- Оценка эффекта:

+2 000 000 ₽ в год.

Косвенные выгоды:

1. Улучшение SLA:

- Описание:

Платформа обеспечивает стабильное выполнение SLA: uptime 99.5%, быстрые DEA-расчёты и регулярное обновление DEA-score.

- Методика оценки:

Снижение количества нарушений SLA и времени простоя системы.

- Связь с бизнес-метриками:

- Доступность аналитики

- Скорость принятия решений

- Стабильность аналитических процессов.

- Как выгода превращается в деньги:

Снижение простоев позволяет избежать задержек в управленческих решениях и уменьшить потери от некорректной аналитики.

- Оценка эффекта:

+1 000 000 ₽ косвенной экономии в год.

2. Повышение качества решений:

- Описание:

DEA-анализ позволяет объективно сравнивать магазины сети и выявлять лучшие практики.

- Методика оценки:

Снижение количества ошибочных решений и повышение точности распределения ресурсов.

- Связь с бизнес-метриками:

- Рост эффективности магазинов

- Снижение неэффективных расходов

- Рост ROI сети.

- Как выгода превращается в деньги:

Более точные решения позволяют эффективнее использовать маркетинговый бюджет, ФОТ и товарные запасы.

- Оценка эффекта:

+1 500 000 ₽ косвенного эффекта в год.

3. Снижение ошибок аналитики:

- Описание:

Автоматизация DEA-расчётов и ETL-процессов снижает вероятность ошибок ручной аналитики.

- Методика оценки:

Снижение количества ошибок в отчетах и расчетах.

- Связь с бизнес-метриками:

- Качество данных

- Точность аналитики

- Соблюдение SLA.

- Как выгода превращается в деньги:

Снижается риск принятия ошибочных управленческих решений и потерь из-за некорректной аналитики.

- Оценка эффекта:

+800 000 ₽ косвенного эффекта в год.

ROI и срок окупаемости

Совокупный эффект:

Для расчёта ROI косвенные выгоды учитываются частично, так как их финансовая оценка носит вероятностный характер

| Источник выгоды | Эффект |
| --- | --- |
| Рост эффективности магазинов | 7 000 000 ₽ |
| Снижение затрат на аналитику | 2 000 000 ₽ |
| Улучшение SLA и снижение простоев | 300 000 ₽ |
| Повышение качества управленческих решений | 500 000 ₽ |
| Снижение ошибок аналитики | 200 000 ₽ |

Годовой эффект: 7 000 000 ₽ + 2 000 000 ₽ + 300 000 ₽ + 500 000 ₽ + 200 000 ₽ =
= 10 000 000 ₽

ROI:

Формула: ROI = (Выгоды − Затраты) / Затраты * 100%

Совокупные выгоды за 3 года: 10 000 000 * 3 = 30 000 000 ₽

Совокупные затраты за 3 года: 14 800 000 ₽

Расчёт за 3 года: ROI = (30 000 000 − 14 800 000) / 14 800 000 * 100% ≈ 103%

Срок окупаемости:

Формула: Срок окупаемости = Первоначальные инвестиции / Годовой эффект

Расчёт: 8 000 000 / 10 000 000 ≈ 0.8 года

Срок окупаемости: ≈ 10 месяцев

Динамика накопленного ROI по годам:

| Год | Накопленные выгоды | Накопленные затраты | ROI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 год | 10 000 000 ₽ | 8 000 000 ₽ | 25% |
| 2 год | 20 000 000 ₽ | 11 400 000 ₽ | 75% |
| 3 год | 30 000 000 ₽ | 14 800 000 ₽ | 103% |

Обоснование показателей:

Расчёты выполнены на основе предполагаемого эффекта от внедрения DEA-платформы в торговой сети среднего масштаба. Основной вклад в ROI обеспечивает рост эффективности магазинов за счёт оптимизации использования ресурсов и повышения качества управленческих решений. Полученный срок окупаемости менее 1 года показывает, что внедрение платформы является экономически целесообразным и позволяет получить финансовый эффект уже в первый год эксплуатации.

Допущения и риски

Допущения:

- DEA-модель корректно отражает эффективность магазинов

- Данные магазинов являются достоверными

- Рекомендации платформы внедряются бизнесом

- Количество магазинов сети не снижается.

Основные риски:

| Риск | Влияние |
| --- | --- |
| Низкое качество данных | Искажение DEA-score |
| Сопротивление пользователей | Низкое использование платформы |
| Рост нагрузки | Увеличение времени расчётов |
| Ошибки интеграции | Нарушение SLA |
| Недостаточное внедрение рекомендаций | Снижение ROI |

Ограничения модели:

- Используются приблизительные оценки стоимости

- Эффект зависит от качества внедрения

- ROI зависит от масштаба сети.

Альтернативы

Вариант 1. Использование SAP Retail:

- Описание:

Корпоративная платформа для автоматизации процессов розничной торговли.

- Преимущества:

- Готовое enterprise-решение

- Высокая масштабируемость.

- Недостатки:

- Высокий TCO

- Сложность внедрения

- Нет встроенного инструмента DEA.

- Стоимость:

≈ от 5 000 000 ₽ в год.

Вариант 2. Power BI + кастомная аналитика:

- Описание:

Использование Power BI с самостоятельной реализацией DEA-моделей.

- Преимущества:

- Гибкость

- Хорошая визуализация

- интеграция с Microsoft-экосистемой.

- Недостатки:

- Высокая зависимость от аналитиков

- Необходимость самостоятельной реализации DEA

- Сложность поддержки кастомной логики.

- Стоимость:

≈ 2 000 000 – 3 500 000 ₽ в год.

Сравнение с альтернативными вариантами:

| Критерий | DEA-платформа | SAP Retail | Power BI |
| --- | --- | --- | --- |
| Встроенный инструмент DEA | Да | Нет | Нет |
| Стоимость | Средняя | Высокая | Средняя |
| Гибкость | Высокая | Средняя | Высокая |
| Скорость внедрения | Средняя | Низкая | Высокая |
| Поддержка retail analytics | Высокая | Высокая | Средняя |
| Heatmap эффективности | Да | Частично | Да |

Вывод: собственная DEA-платформа обеспечивает лучший баланс между стоимостью, аналитическими возможностями и бизнес-ценностью. В отличие от SAP Retail и Power BI, выбранное решение изначально ориентировано на DEA-бенчмаркинг магазинов и позволяет получать готовую аналитику эффективности без сложной кастомизации.

Финальное обоснование

Внедрение платформы бенчмаркинга эффективности магазинов на основе DEA-анализа является экономически и стратегически целесообразным для торговой сети.

Проект:

- Окупается менее чем за 1 год

- Обеспечивает ROI около встроенного инструмента DEA 103%

- Снижает операционные затраты

- Повышает эффективность магазинов

- Улучшает качество управленческих решений

- Позволяет масштабировать аналитику на всю сеть.

Инвестиции рекомендуется реализовывать при условии:

- Обеспечения качества данных

- Соблюдения SLA платформы

- Поддержки внедрения со стороны бизнеса

- Регулярного использования DEA-рекомендаций региональными менеджерами.

Для руководства компании проект представляет ценность как инструмент повышения прибыльности сети без необходимости масштабного расширения инфраструктуры и открытия новых магазинов. Платформа позволяет перейти от разрозненной KPI-аналитики к системному DEA-бенчмаркингу эффективности магазинов и формировать решения на основе объективных данных.