Задание 4

Ключевые бизнес-цели

Краткое описание бизнеса:

Компания представляет собой торговую сеть, включающую магазины разных форматов и регионов. Для управления сетью необходимо регулярно оценивать эффективность работы магазинов с учетом используемых ресурсов и достигаемых результатов.

Анализ выполняется на основе показателей выручки, трафика, товарных запасов, фонда оплаты труда, площади магазина и других операционных метрик. Руководству сети важно понимать, какие магазины работают эффективно, какие отстают от эталонных показателей и какие факторы влияют на различия в результатах.

На текущий момент оценка эффективности выполняется с использованием отдельных KPI и BI-отчётов, что не позволяет комплексно анализировать соотношение ресурсов и результатов деятельности магазинов. Подготовка аналитики требует значительного объёма ручной обработки данных и занимает длительное время.

Для решения данной проблемы планируется внедрение платформы бенчмаркинга эффективности магазинов на основе DEA-анализа, позволяющей автоматизировать расчёты, визуализировать результаты и формировать рекомендации для повышения эффективности сети.

Ключевые бизнес-цели:

1. Повышение эффективности магазинов:

- Описание:

Выявление неэффективных магазинов и формирование рекомендаций по оптимизации их работы на основе DEA-анализа.

- Метрика:

% магазинов, улучшивших показатели после внедрения рекомендаций.

- Почему важно для бизнеса:

Позволяет повышать прибыльность сети без дополнительных инвестиций в открытие новых магазинов.

- Какие управленческие решения принимаются:

— перераспределение ресурсов между магазинами
— оптимизация товарных запасов
— корректировка маркетингового бюджета
— оптимизация численности персонала и ФОТ.

2. Снижение затрат на аналитику:

- Описание:

Автоматизация расчётов DEA-моделей, обработки данных и формирования аналитической отчётности.

- Метрика:

Среднее время подготовки аналитических отчётов.

- Почему важно для бизнеса:

Позволяет быстрее принимать управленческие решения и снижает зависимость от ручной обработки данных.

- Какие управленческие решения принимаются:

— автоматизация аналитических процессов
— оптимизация ETL-процессов
— сокращение ручных операций
— перераспределение нагрузки аналитической команды.

3. Повышение качества управленческих решений:

- Описание:

Использование единой аналитической модели для объективного сравнения эффективности магазинов сети.

- Метрика:

% управленческих решений, принятых на основе актуальных данных платформы.

- Почему важно для бизнеса:

Повышает обоснованность решений и снижает риск ошибочных управленческих действий.

- Какие управленческие решения принимаются:

— выбор эталонных магазинов для бенчмаркинга
— корректировка стратегии развития регионов
— определение приоритетных направлений инвестиций
— оптимизация структуры сети магазинов.

IT-инициатива

Описание решения:

Предлагается внедрение платформы бенчмаркинга эффективности магазинов торговой сети на основе DEA-анализа. Платформа предназначена для автоматизированной оценки эффективности магазинов с учетом используемых ресурсов и достигнутых результатов.

Функциональные возможности платформы:

- автоматический расчёт DEA-score магазинов;

- сравнение магазинов сети по уровню эффективности;

- визуализация результатов анализа в формате heatmap;

- выявление эталонных и неэффективных магазинов;

- формирование аналитических рекомендаций;

- мониторинг KPI и SLA платформы;

- автоматическое обновление аналитики и отчетности.

Какие процессы изменяются:

После внедрения платформы изменяются следующие процессы:

— процесс анализа эффективности магазинов;
— процесс формирования управленческой аналитики и отчетности;
— процесс мониторинга KPI торговой сети;
— процесс принятия решений по развитию магазинов;
— процесс контроля качества данных;
— процесс мониторинга SLA аналитической платформы.

Какие роли участвуют:

- бизнес-аналитик — формирование бизнес-требований и интерпретация результатов анализа;

- аналитик данных — подготовка данных и контроль качества DEA-моделей;

- DevOps-инженер — обеспечение доступности и мониторинга платформы;

- backend-разработчик — разработка и поддержка аналитического модуля;

- региональные менеджеры — использование результатов DEA-анализа для управления магазинами;

- менеджер SLA — контроль доступности и производительности платформы;

- руководители сети — принятие управленческих решений на основе аналитики.

Влияние на бизнес-метрики:

| Метрика | Ожидаемый эффект |
| --- | --- |
| Время подготовки аналитики | сокращение с 2–3 дней до 2 часов |
| Время DEA-расчёта | сокращение с 25 до 10 минут |
| Полнота корректных данных | рост с 91% до 97% |
| Количество инцидентов платформы | снижение на 30% |
| Средний DEA-score сети | рост на 5–7% |

Гипотезы

- Гипотеза 1: если внедрить DEA-платформу для анализа эффективности магазинов, то время выявления неэффективных магазинов сократится с 5–7 дней до 1–2 дней за счёт автоматизации сравнительного анализа магазинов, потому что система автоматически рассчитывает DEA-score и сравнивает магазины по единым критериям.

- Гипотеза 2: если автоматизировать DEA-аналитику и heatmap-визуализацию, то время подготовки аналитических отчётов сократится с 2–3 дней до 6 часов, потому что расчёты и визуализация будут выполняться автоматически.

TCO (Total Cost of Ownership)

Единовременные затраты:

| Статья | Описание | Стоимость | Логика расчёта |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка платформы | Backend, frontend, DEA-модуль, API | 2 500 000 ₽ | Команда из backend-разработчика, frontend-разработчика и data engineer × 2.5 месяца |
| Интеграция с источниками данных | Интеграция с ERP, POS и BI-системами | 700 000 ₽ | Настройка ETL-процессов и API-интеграций |
| Настройка инфраструктуры | Серверы, БД, мониторинг, CI/CD | 500 000 ₽ | Развёртывание cloud-инфраструктуры |
| Визуализация и heatmap | Dashboard и аналитическая визуализация | 400 000 ₽ | Разработка интерфейсов и heatmap |
| Тестирование и внедрение | QA, нагрузочное тестирование, запуск | 300 000 ₽ | Интеграционное и SLA-тестирование |
| Обучение пользователей | Обучение аналитиков и менеджеров | 200 000 ₽ | Проведение обучающих сессий |
| Итого |  | 4 600 000 ₽ |  |

Операционные затраты (ежегодные):

| Статья | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Логика расчёта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инфраструктура | 600 000 ₽ | 690 000 ₽ | 793 500 ₽ | Рост облачных затрат на 15% в год |
| Поддержка платформы | 1 200 000 ₽ | 1 320 000 ₽ | 1 452 000 ₽ | Рост стоимости сопровождения на 10% |
| BI и мониторинг | 400 000 ₽ | 440 000 ₽ | 484 000 ₽ | Лицензии BI и monitoring tools на 10% |
| Сопровождение ETL | 500 000 ₽ | 550 000 ₽ | 605 000 ₽ | Рост объёма данных и интеграций на 10% |
| Итого | 2 700 000 ₽ | 3 000 000 ₽ | 3 334 500 ₽ |  |

TCO на 3 года:

| Период | Затраты |
| --- | --- |
| CAPEX | 4 600 000 ₽ |
| OPEX за 3 года | 9 034 500 ₽ |
| Совокупный TCO | 13 634 500 ₽ |

Выгоды

Исходные допущения для расчёта экономического эффекта:

Для оценки экономического эффекта использованы следующие предположения:

- Сеть включает около 120 магазинов;

- Годовая выручка сети составляет около 350 млн ₽;

- Аналитическая команда состоит из 4 специалистов;

- Совокупный ФОТ аналитической команды составляет около 6.5–7 млн ₽ в год;

- Значительная часть аналитики и подготовки сравнительных отчетов выполняется вручную.

Прямые выгоды:

1. Сокращение времени подготовки аналитической отчетности:

- Описание:

Автоматизация DEA-анализа и визуализации эффективности магазинов позволяет сократить объем ручной подготовки отчетов и ускорить формирование аналитики для руководителей сети.

- Методика оценки:

Сокращение трудозатрат аналитиков на подготовку отчетности и проведение сравнительного анализа магазинов на 25–30%.

- Связь с метриками из системы мониторинга:

- Время выполнения DEA-анализа

- Частота обновления DEA-score

- MTTR платформы.

- Как выгода превращается в деньги:

Уменьшается объем ручной работы аналитиков и снижается потребность в дополнительной обработке данных.

- Оценка эффекта:

+2 000 000 ₽ в год.

2. Повышение эффективности использования ресурсов магазинов:

- Описание:

DEA-платформа позволяет выявлять неэффективные магазины и формировать рекомендации по оптимизации использования ресурсов (ФОТ, маркетинг, товарные запасы, площадь).

- Методика оценки:

Снижение избыточных операционных расходов магазинов на 3–5% за счет более точного распределения ресурсов между магазинами сети.

- Связь с метриками из системы мониторинга:

— DEA-score магазинов
— Полнота и корректность данных магазинов
— Динамика эффективности магазинов на dashboard.

- Как выгода превращается в деньги:

Оптимизация расходов позволяет повысить прибыльность магазинов без открытия новых торговых точек.

- Оценка эффекта:

+5 000 000 ₽ в год.

3. Снижение потерь из-за ошибок ручной аналитики:

- Описание:

Автоматизация расчетов DEA-score и загрузки данных снижает вероятность ошибок при подготовке аналитики.

- Методика оценки:

Снижение количества ошибок в отчетах и повторной обработки аналитических данных на 30%.

- Связь с метриками из системы мониторинга:

- Полнота и корректность данных магазинов

- Количество инцидентов платформы

- MTTR платформы.

- Как выгода превращается в деньги:

Снижается риск принятия некорректных управленческих решений и потерь из-за ошибок аналитики.

- Оценка эффекта:

+1 000 000 ₽ в год.

Косвенные выгоды:

1. Повышение качества управленческих решений:

- Описание:

Платформа обеспечивает единый подход к оценке эффективности магазинов и позволяет принимать решения на основе объективных данных.

- Методика оценки:

Сокращение времени подготовки и согласования управленческих решений на 15–20% после внедрения единой DEA-аналитики.

- Связь с метриками из системы мониторинга:

- Частота обновления DEA-score

- Доступность аналитической платформы

- Время выполнения DEA-анализа.

- Как выгода превращается в деньги:

Руководство сети получает возможность быстрее выявлять проблемные магазины и корректировать стратегию управления.

- Оценка эффекта:

+800 000 ₽ косвенной экономии в год.

2. Повышение прозрачности аналитики:

- Описание:

Использование единой DEA-платформы и heatmap-визуализации повышает прозрачность анализа эффективности магазинов.

- Методика оценки:

Снижение количества ручных сверок и разрозненных отчетов на 40%.

- Связь с метриками из системы мониторинга:

— Полнота данных магазинов
— Покрытие сети DEA-анализом
— Доступность dashboard и heatmap.

- Как выгода превращается в деньги:

Пользователи получают единый источник достоверной аналитической информации.

- Оценка эффекта:

+500 000 ₽ косвенного эффекта в год.

3. Повышение стабильности аналитических процессов:

- Описание:

Мониторинг SLA, контроль качества данных и автоматизация процессов позволяют снизить количество сбоев и задержек аналитики.

- Методика оценки:

Снижение количества инцидентов и времени восстановления платформы (MTTR) на 20–25%.

- Связь с метриками из системы мониторинга:

— Количество инцидентов платформы
— MTTR
— Соблюдение SLA

— Доступность аналитической системы.

- Как выгода превращается в деньги:

Снижается риск задержек при подготовке аналитики и принятии управленческих решений.

- Оценка эффекта:

+700 000 ₽ косвенного эффекта в год.

ROI и срок окупаемости

Совокупный эффект:

Для расчёта ROI прямые выгоды учитываются полностью, а косвенные – частично, так как их финансовая оценка носит вероятностный характер и зависит от качества управленческих решений и масштаба использования платформы.

| Источник выгоды | Годовой эффект |
| --- | --- |
| Сокращение времени подготовки аналитики | 2 000 000 ₽ |
| Повышение эффективности использования ресурсов магазинов | 5 000 000 ₽ |
| Снижение ошибок аналитики | 1 000 000 ₽ |
| Повышение качества управленческих решений (частично) | 400 000 ₽ |
| Повышение прозрачности аналитики (частично) | 250 000 ₽ |
| Повышение стабильности аналитических процессов (частично) | 350 000 ₽ |

Годовой эффект: 2 000 000 + 5 000 000 + 1 000 000 + 400 000 + 250 000 + 350 000 =
= 9 000 000 ₽

ROI:

Формула: ROI = (Выгоды − Затраты) / Затраты * 100%

Совокупные выгоды за 3 года: 9 000 000 * 3 = 27 000 000 ₽

Совокупные затраты за 3 года: 13 634 500 ₽ (указано на стр.4)

Расчёт за 3 года: ROI = (27 000 000 − 13 634 500) / 13 634 500 * 100% ≈ 98%

Срок окупаемости:

Формула: Срок окупаемости = Первоначальные инвестиции / (Годовой эффект – OPEX первого года)

Единовременные инвестиции: 4 600 000 ₽

Ежегодные операционные затраты (OPEX): 2 700 000 ₽

Расчёт: 4 600 000 / (9 000 000 – 2 700 000) ≈ 0.73 года

Срок окупаемости: ≈ 9 месяцев

Динамика накопленного ROI по годам:

| Год | Накопленные выгоды | Накопленные затраты | ROI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 год | 9 000 000 ₽ | 7 300 000 ₽ | 23% |
| 2 год | 18 000 000 ₽ | 10 300 000 ₽ | 75% |
| 3 год | 27 000 000 ₽ | 13 634 500 ₽ | 98% |

Обоснование показателей:

Расчёты выполнены для торговой сети среднего масштаба с использованием DEA-платформы для анализа эффективности магазинов. Основной финансовый эффект достигается за счёт сокращения ручной аналитической работы, повышения эффективности распределения ресурсов и снижения ошибок при подготовке аналитики.

Косвенные выгоды учитывались частично, поскольку их влияние зависит от уровня использования платформы в управленческих процессах. Полученные показатели ROI и срока окупаемости демонстрируют экономическую целесообразность внедрения платформы и возможность получения положительного эффекта уже в первый год эксплуатации.

Допущения и риски

Допущения:

Для расчёта экономического эффекта и оценки эффективности проекта приняты следующие допущения:

- DEA-модель калибруется на выборке не менее 50 магазинов сети, а корреляция DEA-score с ключевыми показателями эффективности магазинов составляет не менее 0.7,

- Не менее 95% данных магазинов (выручка, ФОТ, товарные запасы, трафик) загружаются в систему без критических ошибок,

- Региональные менеджеры используют рекомендации платформы при принятии управленческих решений не реже 1 раза в неделю,

- Не менее 80% магазинов сети подключены к единому контуру аналитики и участвуют в DEA-анализе,

- Рост количества магазинов сети не превышает 15% в год, что позволяет масштабировать платформу без полной переработки архитектуры,

- SLA платформы поддерживается на уровне не ниже 99.5% доступности.

Основные риски:

| Риск | Вероятность | Влияние на проект | Возможный эффект | Меры снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Низкое качество данных | Средняя | Искажение DEA-score и аналитики | Снижение точности рекомендаций и ROI на 10–15% | Внедрение data quality checks и контроля ETL |
| Сопротивление пользователей | Средняя | Низкое использование платформы | Снижение ожидаемого эффекта внедрения на 15–20% | Обучение пользователей и пилотное внедрение |
| Рост нагрузки на систему | Низкая | Увеличение времени DEA-расчётов | Рост времени аналитики и риск нарушения SLA | Масштабирование инфраструктуры и оптимизация расчётов |
| Ошибки интеграции | Средняя | Сбои загрузки данных и инциденты | Рост количества инцидентов и снижение доступности платформы | SLA-тестирование и резервные сценарии загрузки |
| Недостаточное внедрение рекомендаций бизнесом | Высокая | Снижение бизнес-эффекта платформы | Снижение ROI проекта до 60–70% | Контроль использования рекомендаций и KPI региональных менеджеров |

Ограничения модели:

- Финансовые оценки являются приблизительными и основаны на экспертных предположениях

- Фактический экономический эффект зависит от качества внедрения платформы и уровня использования аналитики бизнес-подразделениями

- Показатели ROI и срока окупаемости могут изменяться в зависимости от масштаба сети магазинов и объёма данных

- DEA-анализ показывает относительную эффективность магазинов и зависит от корректности выбранных входных и выходных параметров.

Альтернативы

Вариант 1. Использование SAP Retail:

- Описание:

Корпоративная ERP-платформа для автоматизации процессов розничной торговли, управления ассортиментом, продажами и аналитикой.

- Преимущества:

- Высокая масштабируемость;

- Готовые механизмы интеграции с retail-системами;

- Поддержка enterprise-архитектуры;

- Развитые средства отчетности.

- Недостатки:

- Высокая стоимость лицензий и внедрения;

- Длительный срок внедрения (от 12 месяцев);

- Отсутствие встроенной DEA-модели;

- Необходимость сложной кастомизации аналитики эффективности магазинов.

- Стоимость:

≈ 5 000 000 – 8 000 000 ₽ в год.

Вариант 2. Power BI + кастомная аналитика:

- Описание:

Использование Power BI для визуализации данных с самостоятельной реализацией DEA-расчетов и аналитической логики.

- Преимущества:

- Высокая гибкость визуализации;

- Быстрое создание отчетов и dashboard;

- Интеграция с Microsoft-экосистемой;

- Относительно быстрый запуск MVP.

- Недостатки:

- Необходимость самостоятельной разработки DEA-модели;

- Высокая зависимость от аналитиков и разработчиков;

- Отсутствие единого механизма SLA и мониторинга;

- Сложность сопровождения кастомной логики при росте сети магазинов.

- Стоимость:

≈ 2 000 000 – 3 500 000 ₽ в год.

Вариант 3. Отказ от внедрения (Do Nothing):

- Описание:

Сохранение текущего подхода к анализу эффективности магазинов с использованием отдельных KPI, Excel-отчетов и классических BI-инструментов без внедрения специализированной DEA-платформы.

- Преимущества:

- Отсутствие затрат на внедрение;

- Отсутствие изменений в ИТ-инфраструктуре;

- Сохранение привычных процессов работы аналитиков.

- Недостатки:

- Высокая доля ручной аналитики;

- Отсутствие комплексного benchmarking магазинов;

- Медленное выявление неэффективных магазинов;

- Высокая зависимость качества аналитики от сотрудников;

- Рост трудозатрат аналитиков при расширении сети;

- Отсутствие автоматизированного мониторинга SLA и качества данных.

- Потери бизнеса при отказе от внедрения:

- Сохранение избыточных операционных расходов;

- Замедление принятия управленческих решений;

- Риск использования неполной или устаревшей аналитики;

- Снижение скорости масштабирования сети.

- Стоимость:

Прямые инвестиции отсутствуют, однако сохраняются текущие операционные потери и ограничения существующего процесса аналитики.

Вариант 4. Готовые DEA-решения (Frontier Analyst и аналоги):

- Описание:

Использование специализированных DEA-систем для benchmarking и анализа эффективности объектов.

- Преимущества:

- Наличие встроенных DEA-моделей;

- Готовые инструменты сравнительного анализа;

- Сокращение сроков запуска аналитики.

- Недостатки:

- Ограниченная кастомизация под retail-процессы;

- Сложность интеграции с внутренними системами сети;

- Зависимость от внешнего вендора;

- Ограниченные возможности визуализации и SLA-мониторинга.

- Стоимость:

≈ 2 000 000 – 4 000 000 ₽ в год.

Сравнение с альтернативными вариантами:

| Критерий | DEA-платформа | SAP Retail | Power BI + кастом | Отказ от внедрения | Критерий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPEX внедрения | 4.6 млн ₽ | 20–30 млн ₽ | 3–5 млн ₽ | 0 ₽ | CAPEX внедрения |
| OPEX за 3 года | 9 млн ₽ | 12–18 млн ₽ | 6–8 млн ₽ | Рост ручных затрат | OPEX за 3 года |
| TCO за 3 года | 13.6 млн ₽ | 32–48 млн ₽ | 9–13 млн ₽ | Потери эффективности | TCO за 3 года |
| Наличие встроенного DEA | Да | Нет | Нет | Нет | Наличие встроенного DEA |
| Скорость внедрения | 4–6 месяцев | 12–18 месяцев | 3–5 месяцев | Не требуется | Скорость внедрения |
| Поддержка retail benchmarking | Высокая | Средняя | Средняя | Низкая | Поддержка retail benchmarking |
| Автоматизация DEA-score | Полная | Отсутствует | Частичная | Отсутствует | Автоматизация DEA-score |
| Heatmap и визуализация | Встроенная | Частично | Да | Нет | Heatmap и визуализация |
| Прогнозируемый ROI | ~98% | Низкий из-за высокого TCO | ~40–60% | Отрицательный | Прогнозируемый ROI |

Вывод:

SAP Retail предоставляет широкий набор retail-функций, однако требует значительно более высоких затрат на внедрение и сопровождение и не содержит встроенного DEA-анализа. Power BI обеспечивает хорошую визуализацию, но требует самостоятельной реализации DEA-моделей и дополнительной поддержки кастомной аналитики.

Сценарий отказа от внедрения не требует первоначальных инвестиций, однако сохраняет высокую зависимость от ручной аналитики, увеличивает риск ошибок и ограничивает возможности масштабирования benchmarking-аналитики по сети магазинов.

Наиболее сбалансированным вариантом по соотношению стоимости, скорости внедрения и аналитической ценности является специализированная DEA-платформа.

Финальное обоснование

Внедрение платформы бенчмаркинга эффективности магазинов на основе DEA-анализа является экономически и стратегически целесообразным для торговой сети. Решение позволяет автоматизировать анализ эффективности магазинов, повысить качество управленческой аналитики и обеспечить единый подход к сравнению магазинов сети.

Цель проекта:

Внедрение платформы DEA-бенчмаркинга для оценки эффективности магазинов торговой сети и автоматизации аналитики эффективности.

Ключевые показатели проекта:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| CAPEX | 4.6 млн ₽ |
| TCO за 3 года | 13.6 млн ₽ |
| Прогнозируемый ROI | ~98% |
| Срок окупаемости | ~9 месяцев |
| Основной эффект | Снижение затрат и повышение эффективности магазинов |

Ожидаемый бизнес-эффект:

- Сокращение времени подготовки аналитической отчетности на 25–30%

- Снижение избыточных расходов магазинов на 3–5%

- Снижение количества ошибок аналитики на 30%

- Повышение прозрачности и качества управленческих решений

- Масштабирование benchmarking-аналитики на всю сеть магазинов.

Ключевые риски проекта:

- Низкое качество исходных данных

- Недостаточное использование рекомендаций бизнесом

- Рост нагрузки на платформу при масштабировании сети.

Для снижения рисков предусмотрены:

- Мониторинг SLA и производительности платформы

- Контроль качества данных и ETL-процессов

- Обучение пользователей и поэтапное внедрение решения.

Сравнение с альтернативами:

По сравнению с SAP Retail, Power BI и сценарием отказа от внедрения выбранная DEA-платформа обеспечивает:

- Более низкий TCO

- Наличие встроенного DEA-анализа

- Более быстрый срок внедрения

- Лучшую адаптацию под benchmarking эффективности магазинов.

Рекомендация руководству:

Рекомендуется утвердить бюджет проекта в размере 4.6 млн ₽ на этап разработки и внедрения платформы с запуском пилотного контура в Q1.

Проект является экономически целесообразным, обеспечивает окупаемость менее чем за 1 год и позволяет перейти от разрозненной KPI-аналитики к централизованной системе DEA-бенчмаркинга эффективности магазинов сети.